东北石油大学老干部

活动中心门球场维修工程

（第三次）

竞争性谈判文件

NEPUFS18016

招   标   人：             东北石油大学

法定代表人或

其委托代理人：                                 （签字或盖章）

本项目负责人:                                   （签字或盖章）

招标代理机构：      黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司

法定代表人或

其委托代理人：                                 （签字或盖章）

日    期：2018年06月29日

目    录

第一章  投标须知及投标须知前附表

第二章  合同条款及格式

第三章　工程建设标准

第四章  工程量清单

第五章  投标函格式

第六章  投标文件商务部分格式

第七章  投标文件技术部分格式

第八章  投标文件资格审查部分格式

第一章   投标须知及投标须知前附表

目   录

一、投标须知前附表

二、投标须知

（一）总则

（二）招标文件

（三）投标文件的编制

（四）投标文件的提交

（五）开标

（六）评标

（七）合同的授予

一、投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 项目名称：东北石油大学老干部活动中心门球场维修工程（第二次） 项目编号： NEPUFS18016 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 学苑小区院内，已具备三通一平条件。 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 详见工程量清单 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 合 格 |
| 6 | 1.1 | 招标控制价 | 84,756.94元 |
| 7 | 2.1 | 招标范围 | 工程量清单所示全部内容。 |
| 8 | 2.2 | 工期要求 | 详见工程量清单。 |
| 9 | 2.3 | 标段划分 | 一个标段 |
| 10 | 3.1 | 资金来源 | 单位自筹 |
| 11 | 4.1 | 投标人资质 等级要求 | 建筑工程施工总承包叁级(含叁级)以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级（含贰级）以上资质 |
| 12 | 4.3 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 13 | 4.4 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 |
| 14 | 4.5 | 招标文件发放 | 投标单位自行在网页下载 |
| 15 | 5.1 | 踏勘现场 | 时间：从招标文件发出后至开标截止之日 地点： 东北石油大学 投标前必须按要求进行现场踏勘，核实情况，费用自理；投标人踏勘现场与否，均视为对其工程场地和相关的周边环境已踏勘核实，因工程场地和相关的周边环境导致的责任或损失，投标人自负。 |
| 16 | 8.1 | 投标预备会 （答疑会） | 投标人质疑期限：2018年07月02日16时提问截止 招标人澄清或修补、答疑期限：2018年07月03日16时答疑截止 |
| 17 | 13.1 | 工程计价方式 | 工程量清单计价方式 |
| 18 | 15. | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 19 | 16. | 投标担保金额 | 0.16万元人民币 投标保证金必须在开标截止时间前由参与本项目投标方从其单位基本账户转出方式交纳，不接受企业或个人以现金方式交纳投标保证金（包括直接将现金存到保证金账户上的行为），不得以其他单位或以个人名义代交，否则，投标无效。 投标保证金账户信息： 户名：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司 账号：08601001040005531 开户行：大庆农行萨尔图支行 汇款注明项目编号：如“NEPUFS18016投标保证金”。 投标截止时间前持①进账单原件及加盖财务专用章的复印件、②开户许可证原件及加盖财务专用章的复印件到黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司财务换取投标保证金收据，否则取消投标资格。（请供应商掌握好投标保证金交纳时间，避免因投标保证金收据原件在响应文件递交截止时间前不能带至开标现场而被拒绝投标）（电话：0459-8997013）。 投标单位开标时必须携带企业基本账户开户许可证，否则，作废标处理。 第一次已缴纳的单位无需重复缴纳。 |
| 20 | 18. | 投标文件份数 | 1份正本，2份副本 |
| 21 | 21.1 | 投标文件递交 地点及截止时间 | 递交地点：黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司会议室 递交截止时间：2018年07月05日14时00分 |
| 22 | 21.4 | 招标文件收费 | 500元人民币（开标前以现金形式交纳） |
| 23 | 24.1 | 开标时间及 开标地点 | 时 间：2018年07月05日14时00分 地 点: 黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司会议室 |
| 24 | 28-33. | 评标方法 | 经评审的最低投标价法 所谓经评审的最低投标价法，是指以价格为主要因素确定成交供应商的评审方法，即在全部满足采购文件实质性要求前提下，经过多轮谈判确定最终合理价格的评审方法。本项目评标委员会享有定标权。本招标项目不一定接受最低报价的投标（投标单位根据招标文件要求进行多轮投标报价，若下浮率未达到预期标准，则招标人有权重新招标）。 |
| 25 | 39. | 履约担保金额 及担保方式 | （一）开标会议结束后2个工作日内向招标人缴纳履约保证金，履约保证金金额为成交价的5%。 （二）履约保证金缴纳方式：必须从成交企业基本账户上转出至招标人账户。 （三）招标人账户信息 户名：东北石油大学 开户银行：中国建设银行大庆东大支行 账号：23001664851050000326 （四）成交方如未按规定提交履约保证金，招标方有权取消其成交资格并没收投标保证金，由此给招标人造成损失的，则招标人有权追究其相关责任。 |
| 26 | 17.1 | 投标人的替代 方案 | 不予考虑 |
| 27 |  | 其他约定 | 1、付款方式：项目验收合格后，由甲方自行结算。 2、因施工拆除或破坏的部分，需恢复原样。拆除材料运至指定位置堆放。不需要甲方回收的材料、建筑垃圾由乙方自行考虑运距运出小区。 3、质量标准：合格，工程完工后，经使用部门验收合格后，进行决算。 4、质保期：人工草坪10年，其他按国家及省市的相关定执行；质保金：为两年，质量保证金为合同金额的10%。 5、成交后成交单位另须提供与成交价格一致的投标文件送至代理公司及招标人处存档。 6、未成交供应商应在成交通知书发出之日起5个工作日内主动与黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司财务处联系退还投标保证金，否则，投标保证金滞留的责任由供应商自行承担。成交供应商应在政府采购合同签订之日起5个工作日内主动与黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司财务处联系退还成交供应商的投标保证金，否则，投标保证金滞留的责任由供应商自行承担（电话：0459-8972049） 7、成交人领取成交通知书前，需向招标代理机构缴纳招标代理费壹仟元整（不含税），否则成交通知书不予发放。 8、其它未尽事宜按照双方合同约定，执行国家现行法律法规。 投标单位在递交投标文件的同时，应将营业执照原件、安全生产许可证原件、贰级及以上注册建造师证及有效的安全生产考核合格证原件、技术负责人岗位证书或职称证书、质检员岗位证原件、安全员安全生产考核合格证原件、业绩证明材料、投标保证金收据、授权人养老保险证明等其他证明资料，同投标文件一并递交，否则按废标处理。 |

二、投标须知

（一）总    则

1、工程说明

1.1 本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第6项；

1.2 本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过竞争性谈判方式选定承包人。

1.3关于门球场地具体要求如下

1.3.1场地示意图

1.3.2场地地面必须用仪器测量超平，不能有高低不平的现象存在，防止存水，影响正常使用，伸缩缝纵横各三米切割。

1、原地面清理凿毛，用清水冲洗干净，刷素水泥浆两遍。

2、砼地面找平，采用C30细石砼，最薄处80mm厚，按照门球场有关标准找坡。四周留50*50mm排水沟。

四周挡墙加高，加高至距门球场地400mm。其做法：（1）拆除原路沿石。（2）砌红砖加高并每3米留一个排水孔50*50mm，这样雨水能自然排出。（3）采用1:2水泥砂浆安装原路沿石，保证牢固平直。（4）砖墙内外两侧1:2水泥砂浆抹灰。

3、挡球板利旧安装，用目前正在使用的钻井柴油机皮带即可。

1.3.3草坪要求：

1、人工草坪的质量要求：球场的人工草坪要用加密草坪，细丝、丝面平整贴服，背股走线整齐平整，不起股、不起皱，感觉很厚实，像地毯。安全环保，抗老化，经久耐用10年以上。丝长14毫米，密度70000簇/平方米。

2、球场边框线要使用白草坪区分。

3、比赛场地界线到挡球墙边也用草坪。

4、场地做好，要求由专业草坪厂家来给施工铺设草坪。

1.3.4围栏

1、为保护好球场，防止小孩子进入场地玩闹，破坏草坪场地，原来护栏利旧，网片有虚焊处焊接加固，损坏处更换，防锈漆及面漆各两遍；利旧的网片下面部分增加到地面，防止钻进小孩。

2、护栏、护栏柱加高到2米，门球场入口门重新制作，焊接刷漆做法同上。

1.3.5场地要接自来水管线及喷水嘴安装供炎热夏天场地维护和清洗场地使用。

2、招标范围及工期

2.1 本招标工程项目的范围详见本须知前附表第7项。

2.2 本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第8项。

2.3 本招标工程的标段划分详见本须知前附表第9项。

3、资金来源

3.1 本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第10项。

4、合格的投标人

4.1 投标人资质等级要求详见本须知前附表第11项。

4.2 投标人合格条件详见本招标文件。

4.3本招标工程项目采用本须知前附表第12项所述的资格审查方式确定合格投标人。

4.3.1本次招标采用资格后审方式，投标人在提交的投标文件中须包括资格后审资料。

4.3.2投标人在投标文件的项目管理机构中注册建造师（项目经理）、技术负责人、安全员、质检员必须是本公司人员，且不得在在建的其他工程项目管理机构中任职，否则废标，投标保证金，招标人不予返还。

4.4本招标工程不接受联合体投标。

4.5本招标工程项目发放招标文件时间和地点详见前附表第14项。

5、踏勘现场

5.1招标人不组织投标现场踏勘，本招标工程的具体位置详见本须知前附表第2项，并在工程现场设置了明显的踏勘指示标志和工程平面简图。

5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6、投标费用

6.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

（二）招标文件

7、招标文件的组成和说明

7.1 招标文件包括下列内容：

第一章  投标须知及投标须知前附表

第二章  合同条款及格式

第三章  工程建设标准

第四章  投标函格式

- 投标文件商务部分格式

第六章  投标文件技术部分格式

第七章  投标文件资格审查部分格式

7.2 招标文件说明：

7.2本工程清单编码以清单文字稿所附清单编码为准。投标人在编制工程量清单报价时必须严格执行招标人提供的工程项目编码、单项工程编码、单位工程编码（详见工程项目划分、编码及名称对照表），否则，由此造成无法进行评审导致废标的后果，投标人自行承担。

7.3除7.1内容外，招标人在前附表第16项的规定时限前，可能以书面形式发布对招标件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.4投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件规定的所有内容，如存在对招标文件的规定不理解等问题，应按前附表第16项的规定时限，以书面加盖公章形式向招标人提出（送至黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司），否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的澄清

8.1招标人不组织集中答疑。投标人若对招标文件的规定有疑问，需要招标人予以澄清，应以书面加盖公章形式向招标人提出（送至黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司）。按前附表第16项的规定时限停止质疑。

8.2招标人将按前附表第16项的规定时限前解答招标文件的疑问，并形成补遗文件。补遗文件将以书面形式向所有领取了招标文件的投标人发放。按前附表第16项的规定时限停止答疑。

8.3无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将按前附表第16项的规定时限向所有投标人公示。该澄清作为招标文件的组成部分，对招标人和投标人具有约束作用。

9、招标文件的修改

9.1 招标文件发布后，在提交投标文件截止时间 15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2 招标文件的修改内容将以书面形式发布，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式发布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

9.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将有可能酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在书面形式发布的招标文件修改、补充通知中予以明确。

（三）投标文件的编制

10、投标文件的语言、格式及度量衡单位

10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文，准确标明目录及页码。

10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件的组成

11.1投标文件应包括标函投标文件、商务标投标文件、技术标投标文件、资格审查投标文件及企业资质人员资格及其业绩信誉等证件原件。

11.2 投标文件各部分组成

11.2.1标函投标文件包括以下内容

（1）法定代表人身份证明书（后附法定代表人身份证复印件）

（2）投标文件签署授权委托书（后附被授权人身份证复印件及养老保险证明复印件）

（3）投标函

（4）投标函附录

（5）投标保证金缴纳证明（如果有）

（6）投标承诺书

（7）其他资料

11.2.2商务标投标文件主要包括下列内容：

一、封面

二、投标总价

三、总说明

四、工程项目投标报价汇总表

五、单项工程投标报价汇总表

六、单位工程投标报价汇总表

七、分部分项工程和单价措施清单与计价表

八、综合单价分析表

九、总价措施项目清单与计价表

十、其他项目清单与计价汇总表

十一、暂列金额表

十二、材料(工程设备)暂估价与调整表

十三、专业工程暂估价表

十四、计日工表

十五、总承包服务费计价表

十六、规费、税金项目清单与计价表

十七、投标报价需要的其他资料

11.2.3技术标投标文件主要包括下列内容：

主要包括施工组织设计、项目管理机构配备情况表、项目经理或注册建造师简历及业绩表、技术负责人简历及业绩表，企业业绩表，企业信誉，有关人员证书、企业业绩信誉证明文件复印件，其它相关资料。

1、施工组织设计包括：

（1）工程概况；

（2）施工部署；

（3）施工方案；

施工主要工序

施工方案其他内容

（4）施工准备工作计划；

（5）施工进度计划；

（6）各项资源需求量计划；

施工机具需要计划

材料供应计划

劳动力安排计划

临时用地计划

（7）施工总平面图；

（8）技术组织措施、质量保证措施和安全施工措施；

质量承诺及保证措施

安全文明施工保证措施

工期承诺及保证措施

其他措施（降低成本、季节性施工、防止环境污染措施）

（9）主要技术经济指标。

2、项目经理部

（1）项目经理部配备

（2）项目经理或注册建造师

（3）技术负责人

（4）项目管理机构辅助说明材料

3、施工经验

（1）项目经理或注册建造师业绩表、企业业绩表

（2）施工合同及成交通知书复印件

4、企业信誉

11.2.4资格审查投标文件主要包括下列内容：

（1）投标人营业执照复印件；

（2）投标人资质证书复印件；

（3）投标人安全生产许可证复印件；

（4）投标人贰级及以上建造师注册证书及其有效的安全生产考核证书复印件；

（5）投标人技术负责人岗位证书或职称证书复印件

（6）投标人质检员岗位证书复印件；

（7）投标人安全员安全生产考核证书复印件；

（8）业绩证明资料；

（9）其他资料。

12、投标文件格式

12.1投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展行，但是不能对列进行增减，并应保持表头内容不改变）。

13、投标报价

13.1本次招标采用工程量清单报价方式。投标人按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的要求，根据招标文件中的工程量清单、相应规范要求、施工现场实际情况、拟定的施工方案和施工组织设计和市场价格信息，结合企业能力自主确定综合单价进行工程量清单报价。现场的“三通一平”已具备，投标人自行考虑相关问题和费用，该费用计入其他项目清单报价表中的计日工报价明细表。

13.2综合单价为完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用组成。

13.3投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。人工费取费基础为53元/工日，其中土建、安装、市政工程为53~80元/工日，装饰工程为53~80元/工日；每个单位工程仅可填报一个人工工日单价；材料价格参照黑龙江省工程造价管理部门最新发布的价格信息，结合市场情况确定；机械台班价格参照《2010年黑龙江省施工机械台班费用定额》结合市场情况确定；工程费用组成按照《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）文件的规定执行。措施费按《关于黑龙江省建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据和招投标有关事项的通知》（黑建造价[2016]2号文)的规定结合施工组织设计计取；企业管理费费率、利润费率参照《关于黑龙江省建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据和招投标有关事项的通知》（黑建造价[2016]2号文)的规定。其他措施费、企业管理费、利润为可竞争费用，但企业管理费费率、利润费率不得低于《关于黑龙江省建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据和招投标有关事项的通知》（黑建造价[2016]2号文)的规定标准的下限。安全文明施工费、规费和税金的取费费率按照《关于黑龙江省建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据和招投标有关事项的通知》（黑建造价[2016]2号文)文件执行，不得更改，否则按废标处理。

13.4投标人的投标报价，应是完成招标工程施工图范围、工程量清单及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。由于招标人的原因造成工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减，工程结算时按实际调整工程量。综合单价执行投标报价。

13.5投标人应按工程量清单中列出的工程项目填报单价、合价。任何有选择的报价将不予接受，每一个项目只允许有一个报价。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予支付，并视作该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

13.6本招标工程的施工地点为本须知前附表第2项所述，除非合同中另有规定，投标人在报价中具有标价的工程量清单中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

13.7投标人应在工地踏勘中充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的因素，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔、工期延长申请将不被批准。除不可抗力外，因工地地形或附着物情况发生的费用均含在报价内，投标人自行考虑风险。投标人应充分踏勘现场，对地下管线、地下障碍物及施工中所能出现的风险均应考虑在投标报价内。

13.8投标报价不得低于企业的自身成本，投标报价不得高于招标控制价，不得采用总价优惠或百分比优惠的方式进行投标报价，否则按废标处理。

13.9主要材料报价和分部分项工程和单价措施清单与计价表与综合单价分析表、其他项目清单与计价汇总表要符合一致。

13.10投标文件中与清单不符、多报、漏报、报价混乱、答疑不清者按废标处理。

13.11投标人应按招标文件规定的内容和格式提交投标辅助资料，成交人提交的上述资料中的任何部分经招标人确认后将列入合同文件。

13.12依据黑建造价函[2016]4号文件，安全文明施工费在工程结算时根据省工程造价管理部门规定的标准计算。

13.13现场文明施工要求达到庆政发[2006]14号、《大庆市建筑工程文明施工管理若干规定》的要求。投标人须自行考虑为实现该目标而增加的费用，并计入投标报价，成交后，成交人（承包人）须按招标人（发包人）的相关要求实施，招标人不再另行支付相关费用。

13.14投标要按照庆建发[2006]17号文件《大庆市建设工程施工合同备案管理实施细则》16.1、16.2、16.3等项规定在其投标函的《承诺事项》中承诺安全生产事宜。

13.15根据《黑龙江省促进散装水泥发展规定》（省政府8号令）的有关规定，用于本工程的砼必须采用商品砼，投标人投标报价时必须按商品砼进行报价。

14、投标货币

14.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

15、投标有效期

15.1 投标有效期见本须知前附表第18项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

16、投标担保

16.1 投标人应按要求提交本须知前附表第19项所规定数额的投标担保，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人应按要求提交投标担保。

16.2.1投标担保由评标专家进行确认，因金额等项不合格视为未提供合格担保，因此造成废标的，投标人自行承担其后果。

16.3 没有按照招标文件要求缴纳投标保证金或者缴纳的投标保证金不符合有关规定的，按废标处理。

16.4 未成交的投标人的投标担保将按照本须知第15条规定的投标有效期或经投标人同意的延长的投标有效期期满后14日内予以退还（不计利息）。

16.5成交人的投标担保，在成交人按规定签订合同并按本须知前附表第25条规定提交履约担保后7日内予以退还（不计利息）。

16.6 如投标人发生下列情况时，投标担保将被没收：

16.6.1成交人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

16.6.2在投标有效期内撤回其投标文件的。

16.6.3投标人存在相互串通投标、提供虚假材料骗取成交及严重违反评标现场纪律等违法行为的。

16.7投标人在投标文件的项目管理机构中项目经理或注册建造师、技术负责人、安全员、质检员必须是本公司人员，且不得在在建的其他工程项目管理机构中任职，否则废标。投标保证金，招标人不予返还。

17、投标人的替代方案

17.1投标人所提交的投标文件应满足招标文件的要求，除非本须知前附表第26项目中允许投标人提交替代方案，否则替代方案将不予考虑。如果允许投标人提交替代方案，则执行本须知第17.2款的规定。

17.2如果本投标须知前附表第26项中允许投标人提交替代方案，则投标人除提交正式投标文件外，还应按照招标文件要求提交替代方案。替代方案应包括设计计算书、技术规范、单价分析表、替代方案报价书、所建议的施工方案等满足评审需要的全部资料。

18、投标文件的份数和签署

18.1 投标人应按本须知前附表第20项规定的份数提交投标文件。

18.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3投标文件封面、投标函、投标承诺及商务标报价部分均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效，按废标处理。

18.4 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

（四）投标文件的提交

19.投标人应将纸质标函投标文件、纸质的商务标投标文件、纸质的技术标投标文件、纸质的资格审查投标文件分别单独密封，之后共同密封在密封袋里。证件原件及证件明细表单独密封，作为投标文件的一部分，在开标时一并提交。在评标时，不允许对证件原件进行增补或撤出。评标过程中撤出证件原件等，视为在投标有效期内撤回投标文件，将被没收投标保证金。

19.1在投标文件密封袋上均应注明：

19.1.1 写明招标人名称；

19.1.2写明投标人的名称与地址、邮政编码

19.1.3 注明下列识别标志：

(1)招标工程项目编号；

(2)工程名称；

(3)      年      月      日      时      分开标，此时间以前不得开封。

19.2所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章和投标单位法人或委托代理人名章。

19.3如果投标文件没有按本投标须知第19.1款、第19.2款的规定装订和加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

20、投标文件的提交

20.1 投标人应按本须知前附表第21项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

21、投标文件提交的截止时间

21.1 投标文件的截止时间见本须知前附表第21项规定。

21.2 招标人可按规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

21.3 到投标截止时间止，招标人收到投标人递交的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

22、迟交的投标文件

22.1 招标人在本须知第21项规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

23、投标文件的补充、修改与撤回

23.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标文件提交截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

23.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第19条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

23.3 在投标文件提交截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

23.4 在投标文件提交截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

（五）开  标

24、开标

24.1 招标人按本须知前附表第23项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

24.2 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第25条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

24.3投标人的法定代表人或委托代理人必须在前附表中规定的开标时间前到达指定开标现场,按规定签到，并携带法定代表人资格证明书原件及法定代表人本人有效身份证（单独用于验证，不封入标书中）或法定代表人授权委托书原件及被授权人本人有效身份证（单独用于验证，不封入标书中）评标期间，法定代表人或委托代理人应保持通讯联系畅通，接到评标专家质疑、澄清等通知后，必须于30分钟内到场解答，否则评标专家可能按对投标人不利的理解进行评审。

如投标代表不是法定代表人的，须持有授权委托书。法定代表人授权委托书必须使用本文件规定格式，否则投标无效；同时必须提供自本招标公告发出之日起由劳动和社会保障部门出具的供应商为其缴纳社会养老保险的证明材料，供应商提供的为授权代表缴纳社会养老保险的证明材料，必须满足以下要求，否则，投标无效。

（1）必须加盖劳动和社会保障部门公章或专用章，以证明其真实性、有效性。

（2）必须能清晰查阅供应商名称、授权代表姓名、供应商为授权代表缴纳社保费用等，以证明该供应商已为参加本项目竞争的法人授权代表缴纳了社会养老保险。

采购人有权对授权委托代理人提供的社会养老保险证明材料进行核对（包括网上核对），授权代表须配合提供密码等信息，否则，投标无效。一经发现授权委托代理人未在本单位参保，取消投标或成交资格，交给相关部门处理。

24.4 开标程序：

24.4.1 开标由招标代理机构主持。

24.4.2 宣布参加开标会议的招标人、投标人及监管部门人员组成等。

24.4.3宣布参加投标的投标人名称。

24.4.4核实投标人法定代表人、委托代理人身份及投标保证金递交证明。

24.4.5由招标人和投标人共同检查投标文件密封情况，并对密封情况确认。经确认无误后，开标。由工作人员拆封，当众核验企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、注册建造师资格证书及其安全生产考核证等。进行商务标开标。由投标人法人或其委托代理人唱标。

24.5 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

24.6 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

25、投标文件的有效性

25.1开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

25.1.1投标文件未按照本须知第19.1条的要求装订、密封和标记的；

25.1.2投标文件有关内容未按本须知第18.3款规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

25.1.3投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

25.1.4投标人未按照招标文件的要求提供投标保函的。

25.2招标人将有效投标文件，送评标委员会进行评审、比较。

（六）评  标

26、评标委员会与评标

26.1 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

26.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

27、评标过程的保密

27.1 开标后，直至授予成交人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

27.2 在投标文件的评审和比较、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

27.3 成交人确定后，招标人不对未成交人就评标过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

28、投标文件的澄清

28.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第31条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

29、投标文件的初步评审

29.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

29.2如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

29.3评标委员会在对商务标进行初步评审时，应按照30条执行。

29.4评标委员会应按下列程序对资格审查投标文件、标函投标文件、技术标投标文件进行初步评审：

29.4.1对技术标进行全面的审查，列出在符合性、响应性和技术方法、技术措施、技术标准等方面存在的所有重大偏差和细微偏差；

29.4.2对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误等细微偏差,应书面要求投标人在初步评审结束前作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人的主动澄清、说明或者补正，不认可改变招标文件实质性内容的澄清、说明或者补正。投标人拒绝澄清、说明或者补正的，其投标文件将作废标处理。

29.4.3投标文件有下列情形之一的视为重大偏差，评标委员会应判定该投标文件初步评审不合格，初步评审不合格的按废标处理：

29.4.3.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及法定代表人印章 (签字)或企业法定代表人的委托代理人没有合法、有效的委托书原件及委托代理人印章(签字)；

29.4.3.2未按规定的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认，造成投标文件实质上不响应招标文件的要求，或者导致无法对投标文件的实质性内容进行评审；

29.4.3.3投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在同一投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪个有效；

29.4.3.4投标人名称或组织结构与资格预审时不一致；

29.4.3.5投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

29.4.3.6明显不符合招标文件规定的技术要求和标准；

29.4.3.7以联合体形式进行投标的；

29.4.3.8投标文件附有招标人不能接受的条件，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制。

重大偏差的认定必须由占评标委员会总人数三分之二以上评标专家共同认定并签字方为有效。

30、投标文件投标报价的算术值等进行修正

评标委员会在对商务标进行初步评审时，应按照下列原则对各投标文件投标报价的算术值等进行修正：

30.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

30.2工程量名称、编码、数量、计量单位与招标文件不一致时，以招标文件为准；

30.3单价与工程量的乘积与合价不一致时，以单价为准；

30.4单价有明显的小数点错位，应以合价为准，并修正单价；

30.5当各单项合价相加与其合计金额或总价不一致时，以各单项合价为准，并修正合计金额或总价；

30.6投标书中未填报的单价和合价，视为此项费用不计取或已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

30.7评标委员会对投标报价修正后，应提交相应的投标人确认。投标人对修正的投标报价确认后，该报价为投标人的有效投标报价，对投标人产生约束力，投标人不予确认的则其投标将被拒绝。

30.8有效投标报价低于最高限价的投标人少于3家时，招标人应重新组织招标。

31、投标文件的详细评审

31.1评标委员会将按照本须知第29条、30条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

31.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

31.3评标委员会依据本须知前附表第24项规定的评标方法，对投标文件进行评审和比

较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的成交候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的成交候选人确定成交人，也可以授权评标委员会直接确定成交人。

31.4评标委员会应先评审技术标，技术标满分100分，技术标70分及以上合格，技术标不合格者按废标处理。

31.5技术标评审着重对施工布置、施工进度计划、施工方法及技术措施、工程质量保证、工程工期保证和安全体系、项目管理人员配备、投入工程的机械机具数量、质量及对招标文件的响应性等方面进行评审，资信评审着重对投标人的业绩、类似工程施工经历、社会信誉、技术资格、业务水平进行评审（详见技术标评审内容），不合格的投标予以拒绝。

技术标部分评分细则

施工组织设计（85分）：

- 施工部署（4分）：

第一个档次：根据工程特点进行施工布署且全面，有针对性（4分）

第二个档次：施工布署比较全面，但针对性不强（3分）

第三个档次：施工布署不全面，没有针对性（1分）

第四个档次：无施工布署（0分）

- 施工方案（24分）：

1、施工主要工序（12分）：

第一个档次：施工主要工序阐述明确、合理，主要工种施工方法得当且有针对性。（12分）

第二个档次：施工主要工序有阐述、安排基本合理，主要工种施工方法基本合理且有针对性。（10分）

第三个档次：施工主要工序阐述、安排和主要工种施工方法基本合理但针对性不强。（6分）

第四个档次：施工主要工序阐述、安排和主要工种施工方法基本合理但没有针对性。（4分）

第五个档次：无施工主要工序阐述。（0分）

2、施工方案其他内容（12分）：

第一个档次：有施工技术方案、施工程序、施工大纲且方案合理可行、具有针对性。（12分）

第二个档次：有施工技术方案、施工程序、施工大纲且方案合理可行但针对性不强。（10分）

第三个档次：有施工技术方案、施工程序、施工大纲且方案合理可行但无针对性。

（6分）

第四个档次：有施工技术方案但施工程序及施工大纲有明显错误。（4分）

第五个档次：没有施工技术方案。（0分）

三、施工准备工作计划（4分）：

第一个档次：有施工技术方案、施工程序、施工大纲且方案合理可行、具有针对性。（4分）

第二个档次：有施工技术方案、施工程序、施工大纲且方案合理可行但针对性强。（3分）

第三个档次：有施工技术方案、施工程序、施工大纲且方案合理可行但无针对性者。（2分）

第四个档次：施工技术方案、施工程序、施工大纲且方案不合理可行且无针对性。（1分）

第五个档次：无施准备工作计划。（0分）

四、施工进度计划（4分）：

第一个档次：施工进度计划严格按投标工期安排，工序搭配逻辑关系和关键线路清晰、合理、并能指导施工且针对性好的。（4分）

第二个档次：施工进度计划按投标工期安排，工序搭配逻辑关系和关键线路清合理但针对性一般的。（3分）

第三个档次：施工进度计划符合投标工期要求，工序搭配逻辑关系和关键线路合理但缺乏针对性的。（2分）

第四个档次：施工进度计划中工序搭配逻辑关系有错误，关键线路不明确有错误的。（1分）

第五个档次：无施工进度计划的。（0分）

五、各项资源需求计划（10分）：

1、施工机具需要计划（4分）

第一个档次：施工机械投入与施工进度计划呼应，满足工程要求，且施工机械搭配合理、准确且明确的。（4分）

第二个档次：施工机械投入与施工进度计划呼应，满足工程要求，且施工机械搭配基本合理、基本准确的。（3分）

第三个档次：施工机械投入与施工进度计划呼应，基本满足工程要求，但施工机械搭配不当的。（1分）

第四个档次：施工机械投入与施工进度计划不相呼应不满足工程要求的，或无计划的。（0分）

2、材料供应计划（3分）

第一个档次：各种材料、构件、半成品供应能够满足工程进度需求。（3分）

第二个档次：各种材料、构件、半成品供应能满足工程进度需求但不全面（2分）

第三个档次：有材料供应计划但不能满足工程进度需求的。（1分）

第四个档次：无材料计划。（0分）

3、劳动力安排计划（3分）

第一个档次：劳动力安排合理可行，有针对性。（3分）

第二个档次：劳动力安排基本合理可行，能够满足工程需要。（2分）

第三个档次：有劳动力安排计划但劳动力安排有缺陷，针对性不强。（1分）

第四个档次：无劳动力安排计划。（0分）

六、施工总平面图（4分）

第一个档次：施工总平面图布置合理，且针对工程实际的。（4分）

第二个档次：施工总平面布置基本合理，但针对性一般的。（3分）

第三个档次：施工总平面图布置基本合理，但没有针对性的。（2分）

第四个档次：施工总平面图布置不合理，存在问题的。（1分）

第五个档次：无施工总平面布置的。（0分）

七、技术组织措施（35分）：

1、质量承诺及保证措施（10分）：

第一个档次：质量承诺满足招标文件且有具体的的违约责任承诺，对工程质量保证措施有阐述且有针对性、切实可行。（10分）

第二个档次：质量承诺满足招标文件且有具体的的违约责任承诺，对工程质量保证措施有阐述可行但针对性不强的。（8分）

第三个档次：质量承诺满足招标文件但违约责任承诺不具体，质量保证措施基本达到要求但存在一些问题的。（3分）

第四个档次：无质量保证措施的。（0分）

2、安全文明施工保证措施（10分）：

第一个档次：上年度投标人的建筑业施工企业安全资格证书年检结论为合格或持有安全生产许可证书；有创建安全质量标准化工地方案且可行；投标书中有具体、完整、可行的安全文明施工实施保证措施，并符合国家、省、市的有关规定（10分）

第二个档次：上年度投标人的建筑业施工企业安全资格证书年检结论为合格或持有安全生产许可证书；有创建安全质量标准化工地方案且可行；投标书中有具体安全文明施工实施保证措施,但不十分完善，并符合国家、省、市的有关规定（8分）

第三个档次：上年度投标人的建筑业施工企业安全资格证书年检结论为基本合格或持有安全生产许可证书；有创建安全质量标准化工地方案且可行；投标书中有具体、完整、可行的安全文明施工实施保证措施，并符合国家、省、市的有关规定（4分）

第四个档次：上年度投标人的建筑业施工企业安全资格证书年检结论为基本合格或持有安全生产许可证书；有创建安全质量标准化工地方案且可行；投标书中有安全文明施工实施保证措施,但不具体不完善者（2分）

第五个档次：没有安全文明施工保证措施，无创建安全质量标准化工地方案或方案不可行；（0分）

3、工期承诺及保证措施（9分）：

第一个档次：工期承诺满足招标文件且有具体的违约责任承诺、有施工进度计划，且保证工期措施切实可行并具有针对性（9分）

第二个档次：工期承诺满足招标文件且有具体的违约责任承诺、有施工进度计划，有保证工期措施,具有针对性但保证措施有不完善（7分）

第三个档次：工期承诺满足招标文件且有奖罚条件和有施工进度计划，但保证工期措施针对性不强（4分）

第四个档次：工期承诺满足招标文件且有奖罚条件和有施工进度计划，但有错误、无针对性（2分）

第五个档次：没有施工进度计划的（0分）

4、其他措施（降低成本、季节性施工、湿地环境保护措施）（6分）

第一个档次：措施具体有针对性且切实可行（6分）

第二个档次：措施具体但针对性不强（4分）

第三个档次：措施不具体，针对性不强，且有缺陷或疏漏（2分）

第四个档次：无措施（0分）

项目经理部（15分）：

1、项目部管理机构配置（15分）

1、具有有效的《营业执照》副本（要求具有年检情况记录和符合本次招标内容的经营范围）；

2、具有有效的建筑工程施工总承包叁级及以上《资质证书》副本或建筑装修装饰工程专业承包贰级（含贰级）以上《资质证书》副本；

3、具有有效的《安全生产许可证》副本。

4、人员配备及企业业绩要求要求如下：

贰级及以上注册建造师（项目负责人）1人（提供贰级及以上建造师注册证书及其有效的安全生产考核证书）、技术负责人1人（提供岗位证书或中级以上职称证书）、安全员1人（提供安全生产考核证书）、质检员1人（提供岗位证书）。

近三年（2015年1月1日-至今）企业独立完成过3项中标价8万元（含8万元）以上的类似的施工业绩。（具体以施工合同签订日期为准，否则，不予认可。）

满足上述要求得满分15分，否则按废标处理。

企业信誉

1.第一个档次：无不良行为记录的（0分）

2.第二个档次：投标人拟定的注册建造师有建筑市场违法违规行为或不良纪录，并被建设主管部门通报的，自通报之日起一年内每次投标扣1分，按次数累计扣分。

3.第三个档次：投标人所承建的工程项目存在质量、安全问题，建筑市场违法违规行为或有其他不良记录，并被建设主管部门通报的，自通报之日起半年内每次投标扣2分，按次数累计扣分。

4.第四个档次：投标人所承建的工程项目发生过四级以上通过重大质量、安全事故或严重建筑市场违规行为受国家、省市建设主管部门处罚的，自处罚之日起一年内每次投标扣4分。

评分要求和统计分数原则

1、评标委员会技术组评委应按招标文件规定分值评分，各分档评分中间不得用插入法评分。

2、评标委员会对施工组织设计部分进行评审，评审结束后不得重新评审。评标专家在评审项目班子人员配备、企业信誉时，采用两步评审法。即每位评标专家先独立评审，写出评审分析和拟评审结果，然后共同合议得出统一结论，当无法达成统一结论时，按照少数服从多数的原则进行。

3、技术部分评分中，各评委应自主评分并签字确认。各评委的评分应在评标委员会内进行公示，某个评委对某投标文件评分分值低于（高于）所有评委对该投标文件评分分值去掉最高和最低分值的平均分值10分以上（含10分）的，该评委须向评标委员会作出明确解释，理由不充分的该评委应对其评分作修正，若拒不修正的，该评委对此投标文件的评分不得参与计算此投标文件的技术部分得分。在评标过程中应记录评审结果、扣分原因。

4、统计分数原则：当评委有效评分份数在5份以上时，去掉最高和最低分后计算平均分值为投标人技术部分的得分；当评委有效评分份数少于5份（含5份）时，计算算术平均值为投标人的技术部分得分（保留小数点后两位）。

5、技术标评标办法说明：

（1）技术标总分达到70分及以上为及格，不及格者按废标处理。

（2）拟派往本项目的注册建造师、技术负责人、安全员、质检员在其它在建项目中不允许担任相应职务，一经发现按废标处理，投标保证金不返还。

（3）投标文件雷同,投标人串标的按废标处理。

32.投标报价(商务标)的评审

32.1 商务标按29条、30条进行初步评审，按以下程序进行：

32.1.1对商务标是否实质上响应招标文件的要求进行评审；

32.1.2对实质上响应招标文件的报价进行算术性修正。

32.2进行商务标详细评审时，发现投标报价存在下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

32.2.1安全文明施工费、规费、税金未按照《关于黑龙江省建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据和招投标有关事项的通知》（黑建造价[2016]2号文)文件的要求计入投标报价的。

税费取费标准详见招标文件中清单，投标单位不按清单中规定的费率足额计取费用的按废标处理。

32.2.2暂列金额、暂估价不按招标文件规定计价的；

32.2.3报价出现负数的；

32.2.4修改工程量清单项目、数量的。

32.3 通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

32.4采用经评审的最低投标价法时，通过商务标评审合格且投标报价最低的投标人为成交候选人。

成交候选人在预成交公示期满后被确定为成交人。

32.5施工合同义务已实际履行完毕，由投标人持工程验收合格相关手续,办理担保退回手续。

33定标

33.1评委对通过符合性鉴定、技术标合格、报价合理的投标人按投标报价由低到高的顺序进行排序，推荐合理低价的投标人为预成交候选人。第二次复会，宣读评标报告。成交价执行成交候选人的投标报价。若本项目确定成交人后，成交人由于自身原因放弃成交或取消成交资格的，招标人有权自行决定本项目顺延或者重新招标。。

33.2评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

33.3投标单位必须按投标书中所配备的人员和设备进场，进场后如未按投标书及承诺配备人员及设备，招标人有权更换成交人及对成交人进行相应的处罚。

33.4评标委员会根据本须知第29款、30款、31款、32款评审后，认为投标文件不合格或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。投标人少三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

（七）合同的授予

34、合同授予标准

34.1 本招标工程的施工合同将授予按本须知第32.4款所确定的成交人。

35、招标人拒绝投标的权力

35.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出成交通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

36、成交通知书

36.1 成交人确定后，招标人将向成交人发出成交通知书。

37、合同协议书的签订

37.1 招标人与成交人将于成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件和成交人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和成交人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

37.2 成交人如不按本投标须知第37.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

37.3 成交人应当按照合同约定履行义务，完成成交项目施工，不得将成交项目施工转让（转包）给他人。

38、履约保证金：中标价的5%。

第二章  合同条款及格式

合同编号：NEPUFS120

采购计划编号：FS

黑龙江省政府采购工程类合同

采购单位（甲方）：  东北石油大学

承包单位（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规和规章等规定，按照招标文件和中标供应商投标文件，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方就本建设工程施工事项协商一致，签订本合同。

第一条  工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、工程承包范围：

5、合同工期：本工程自2012年1  月 11日开工，于2012年2 月10 日竣工。合同工期总日历天数  天。

6、质量标准：  质量符合国家标准或相关标准,各分部分项必须达到优良 。

7、合同价款（人民币）大写：    元整  小写：  0.00元整。

8、合同签订地点：东北石油大学

第二条  甲方权利和义务

1、开工前 3 天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 6份，并向乙方进行图纸会审和现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需水源、电源等施工条件，并说明使用注意事项，施工中使用的水费、电费在结算时予以扣除。提供存放所用材料的场地。办理施工所涉及的应由甲方办理的消防等申请、批件手续或委托乙方代办理，所需费用由甲方承担。

2、指派         为甲方驻工地代表，负责对本工程质量、材料、工程进度等合同履行监督检查、认证工作，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。如乙方施工中存在质量问题，经甲方代表指出后不改正的，甲方有权责令停工，严重的停止执行合同。

3、如确实需要拆改原建筑物结构或设备、管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

第三条  乙方权利和义务

1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，提供施工组织设计、施工方案和施工进度计划， 5 天内交甲方审定。办理施工所涉及的应由乙方办理的工程质量检测等报批手续和支付费用。

2、本工程项目班子成员包括： 、    、     、    、     。其中项目经理姓名：        、级别：        、职务（职称）：         ，技术负责人姓名：      、职称：       。项目经理和技术负责人为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。项目班子成员必须与投标文件相符。

3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查和增减项记录。参加竣工验收，编制工程结算，提供甲方签字认可的工程量变化清单。

4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。

5、施工中未经有关部门批准和甲方同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备、管线。

6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场工程设施和工程成品进行保护。

7、隐蔽工程必须经甲方检查同意后方可进行下一步施工。

8、工程质量达不到国家规定的标准，乙方应拆除或重新施工，直到符合标准为止，由乙方承担重新施工费用，工期不予顺延。

第四条  材料供应

1、根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发[2007]51号和《财政部国家环保总局联合印发关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90号文件规定，本工程项目所用材料设备应符合节能环保要求，尤其是胶粘剂、涂料等产品必须是国家认可的环境标志产品认证机构认证的环境标志产品。

2、乙方负责采购的材料设备，应按标准与规范、设计要求和其它技术要求采购，并提供产品合格证明，对材料和设备质量负责，承包人采购的材料设备与设计要求、标准与规范不符时，应按甲方要求的时间运出现场，重新采购符合要求的产品，乙方承担由此发生的费用，工期不顺延。

3、乙方采购的材料设备，检验费包含在材料设备价格中。

第五条  工期保证

1、乙方严格按照本合同要求，保证该工程按时竣工。

2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，提前竣工费用不计。

3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4、因甲方责任，未按约定时间完成工作，影响工期，工期可顺延。

5、因甲方原因增加工程量，工期可顺延。

6、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第六条  工程质量和验收

1、乙方必须保证本工程质量，并按相关规定，办理工程质量检测手续，向甲方提交工程质量报告。

2、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210—2001）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）等国家制订的施工及验收规范为本工程质量评定验收标准。

3、乙方应及时通知甲方对施工过程中的隐蔽工程进行检查和验收，并做好验收记录。如不及时参加验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。

4、工程竣工7日内，乙方向甲方提交工程验收申请，约请甲方和有关部门对本工程进行验收。甲方接到验收通知后，可采取全面验收和抽检验收方法组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方不能在规定时间内组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，看管费用和相关费用由乙方承担。如甲方在验收过程中发现存在质量问题，应在验收后五日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7日内及时予以解决。造成工程顺延由乙方承担责任。

5、乙方提供竣工资料和验收报告的时间为： 实际竣工日期起15个工作日内。

6、在验收过程中如果发现乙方有违约情况，甲方责令乙方限期按合同整改，整改合格日期作为最终完工日期。

第七条  付款方式和结算

1、付款方式：项目验收合格后，由采购单位自行结算。

2、工程结算形式。固定价格形式竣工结算，按中标价格结算，超出部分甲方不予承认。如乙方在施工过程中出现特殊情况，在征求甲方同意的情况下可以适当调整，但不论工程内容或工程量如何调整，工程结算时保证不能超出中标价格。

3、工程竣工结算：工程竣工验收后乙方向甲方提交工程结算书和其他有关工程资料，并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料20个工作日内提出审计意见，甲乙双方在不超出中标价格并共同认可的审计额为本工程项目的结算总额。

第八条　履约保证金、质量保证金

1、乙方在签订本合同前，按合同总金额 5%的比例向甲方提交履约保证金。项目验收合格后，乙方所提交的履约保证金自动转为质量保证金，在质量保证期过后无息返还。

2、因乙方不能完成合同义务而蒙受损失的，履约保证金作为违约金的一部分用于补偿给甲方；如造成的损失超出履约保证金的，甲方有权向乙方追偿损失并终止合同。

第九条 工程保修及售后服务承诺

1、根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《房屋建筑工程保修办法》，经协商一致，本工程质量保修期为自验收合格之日起三年。

2、质量保修期内，甲方发现质量缺陷的，及时通知乙方，乙方应在收到通知7日内派人修正；发生紧急抢修事故的，乙方应接到通知后立即到达事故现场抢修。如果乙方未能在规定的时间内修正某项质量缺陷，甲方可自行或指派第三方修正缺陷，因此产生的费用由乙方承担。同时乙方承诺做到以下几点：

（1）服务于客户，对于客户的反馈意见及时跟踪、落实。

（2）设有服务专用的电话，定期电话随访客户，电话是：

（3）接受客户投诉，热情及时的给予解释，直至客户满意为止。

3、质量保修期间，由于甲方使用不当造成的问题，乙方负责维修，甲方负责支付人工和材料费用。质保期外，长期服务、终生负责维修、只收成本费。

4、乙方提供的服务承诺和保修期责任等其它具体约定事项见投标文件。

第十条  安全生产和文明施工

1、乙方建立健全的安全生产、文明施工制度，完善安全生产、文明施工条件，严格按照安全文明施工的规定组织施工，采取必要的安全防护措施，消防事故隐患，乙方对工程的安全施工负责，并应及时如实报告安全事故，由承包人造成的安全事故，由承包人承担相应的责任和费用，工期不予顺延。

2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑工程施工安全技术操作规程》、《建筑工人安全技术操作规程》和其他相关的法规、规范。

3、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

第十一条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、 合同执行中，如有特殊情况需修改或补充合同内容的，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

3、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十二条  违约责任

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因延期开工或停工所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方全额工程款0.1%违约金。

2、由于甲方提供或确定的材料、设备质量不合格而影响本工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

3、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备、管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

4、甲方未办理验收手续，提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

5、由于乙方原因逾期竣工，乙方应补偿甲方因逾期竣工所造成的损失。每逾期一天，乙方支付甲方全额工程款0.3%违约金。

6、由于乙方原因造成本工程质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延，并负责因此造成的全部损失。

7、乙方应妥善保管甲方提供的材料、设备和现场堆放的物品及工程成品，如保管不当造成损失，乙方应照价赔偿。

8、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备、管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防法，导致发生安全事故或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切责任。

10、乙方拒不执行保修期责任和服务承诺，甲方有权扣除全部质量保证金，并追究乙方违约责任。

11、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，按规定程序办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的全部经济损失。

12、其他违约行为按违约额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条 合同争议解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可采取向人民法院诉讼的方式解决。

第十四条　合同文件组成

1、招标文件；2、投标文件；3、质询澄清单；4、评标记录；5、成交通知书。

第十五条  合同生效及其他

1、 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字，加盖单位合同专用章后生效。

2、双方同意本合同条款、质询澄清单、招标文件及相关的补充文件、投标文件等均为本合同组成部分。上述文件内容不一致的，以排序在前者为准。本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。合同内容如遇国家法律、法规及政策另行规定，从其规定。

第十六条  本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。

甲方：东北石油大学                        乙方：

地址：大庆市高新技术开发区                地址：

学府展路99号

法定代表人：                              法定代表人：

授权委托代理人：                          授权委托代理人：

项目负责人：                              电话：

电话：0459-6504562                        传真：

传真：0459-6504293

开户银行：中国银行股份有限公司           开户银行：

大庆学苑支行

账号：  170230791055

年   月   日                           年   月   日

## 第三章  工程建设标准

### 第一部分：工程建设标准

- 依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中

华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

1.1… … … … …

第四章  工程量清单

见附页

第五章  投标函格式

工程施工招标

投 标 文 件

项目名称：

投标文件内容：     		  投标文件投标函部分

投   标   人：    		                    （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                      （签字或盖章）

日期  ：     年    月    日

### 目    录

（1）法定代表人身份证明书（后附法定代表人身份证复印件）

（2）投标文件签署授权委托书（后附被授权人身份证复印件及养老保险证明复印件）

（3）投标函

（4）投标函附录

（5）投标保证金缴纳证明（如果有）

（6）投标承诺书

（7）其他资料

### 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日  期：      年      月      日

### 二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的      （姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：      （签字）  性别 ：        年龄：

身份证号码：                    职务：

投标人：                                     （盖章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

授权委托日期：    年    月    日

### 三、投 标 函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标的  {招标工程项目名称}  工程述招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)      元（RMB￥      元）的投标报价并按上述合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方成交，我方保证按合同协议书中规定的工期 {工期}  日历天内完成并

移交全部工程。

5、如果我方成交，我方将按照规定提交       的现金或支票作为履约担保。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第15条规定的投标有效期

内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本投标文件将成为约束双方的

合同文件的组成部分。

投 标 人：                             （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

邮政编码：		    电话：		    传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：      年      月      日

### 四、投 标 函 附 录

| 序号 | 项 目 内 容 | 合 同 条款号 | 约 定 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 |  |  |  |
| 2 | 施工准备时间 |  | 签订合同后 天内 |  |
| 3 | 误期违约金额 |  | 每误期1日，按合同约定价款的 ‰向发包人支付违约金 |  |
| 4 | 误期赔偿费限额 |  | 合同价款 % |  |
| 5 | 施工总工期 |  | 日历天 |  |
| 6 | 质量标准 |  | 合格 |  |
| 7 | 安全事故 |  | 重大伤亡事故为零 |  |
| 8 | 工程质量违约金最高限额 |  | 成交价的 % |  |
| 9 | 进度款付款时间 |  |  |  |
| 10 | 竣工结算款付款时间 |  |  |  |
| 11 | 保修期 |  |  |  |
| 12 | 安全文明样板工地 |  |  |  |

### 六、投标承诺书

招标人：

我公司经认真研究，决定参加                          工程投标，现郑重承诺：

1、参与本工程投标及成交后施工项目部成员均为我公司正式员工（已为其缴纳了养老、医疗、工伤、失业等社会保险）。

2、如我公司成交，决不转包和非法分包，否则按招标文件有关规定处理。

3、如我公司成交，无论发生何种情况，我公司绝不拖欠农民工工资。

4、如我公司成交，无论发生何种情况，我公司都将保证工程顺利进行，按合同约定工期、合同约定质量交工。

5、如我公司成交，我公司保证安全文明施工。

6、我公司对提供的所有资料真实性负责，一旦发现有弄虚作假行为，同意取消投标资格或成交资格，并承担造成的一切责任和后果。

7、投标单位依据招标文件并为响应招标文件做出的其它承诺。

特此承诺。

投标人（盖章）：

电话：

法人代表（签字或盖章）：

电话（手机）：

## 第六章  投标文件商务部分格式

工程施工招标

投 标 文 件

项目编号：

项目名称：

投标文件内容：     		  投标文件商务部分

投标人：    		                     （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                     （签字或盖章）

日期：     年    月    日

### 目    录

一、封面

二、投标总价

三、总说明

四、工程项目投标报价汇总表

五、单项工程投标报价汇总表

六、单位工程投标报价汇总表

七、分部分项工程和单价措施清单与计价表

八、综合单价分析表

九、总价措施项目清单与计价表

十、其他项目清单与计价汇总表

十一、暂列金额表

十二、材料(工程设备)暂估价与调整表

十三、专业工程暂估价表

十四、计日工表

十五、总承包服务费计价表

十六、规费、税金项目清单与计价表

十七、投标报价需要的其他资料

清单计价

工程

投  标  总  价

| 招 标 人： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 名 称： |  |  |  |  |
| 投标总价（小写）： |  |  |  |  |
| （大写）： |  |  |  |  |
| 投 标 人： |  |  | 工 程 造 价 咨 询 人 |  |
|  | 单位盖章 |  |  | （单位资质专用章） |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人： |  |
|  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章） |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |
| 编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日 |

投标表1.3-封面

投  标  总  价

|  | 招 标 人： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 名 称： |  |  |  |
|  | 投标总价（小写）： |  |  |  |
|  | （大写）： |  |  |  |
|  | 投 标 人： |  |  |  |
|  |  |  | (单位盖章) |  |
|  | 法 定 代 表 人 或 其 授 权 人： |  |  |  |
|  |  |  | (签字或盖章) |  |
|  | 编 制 人： |  |  |  |
|  |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |
|  | 编 制 时 间： 年 月 日 |  |  |  |

清单投标报价表-01

|  | 总 说 明 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 第 页 共 页 |

清单投标报价表-02

工 程 项 目 投 标 报 价 汇 总 表

工程名称：                                                  第    页  共    页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其 中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 （元） | 安全文明施工费（元） | 规费 （元） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价

清单投标报价表-03

单 项 工 程 投 标 报 价 汇 总 表

工程名称：                                                  第    页  共    页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其 中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价（元） | 安全文明 施工费（元） | 规费（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价

清单投标报价表-04

单 位 工 程 投 标 报 价 汇 总 表

工程名称：                                                  第    页  共    页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| (一) | 分部分项工程费 |  |  |
| (二) | 措施项目费 |  |  |
| (1) | 单价措施项目费 |  |  |
| (2) | 总价措施项目费 |  |  |
| ① | 安全文明施工费 |  |  |
| ② | 脚手架费 |  |  |
| ③ | 其他措施项目费 |  |  |
| ④ | 专业工程措施项目费 |  |  |
| (三) | 其他项目费 |  | － |
| (3) | 暂列金额 |  |  |
| (4) | 专业工程暂估价 |  |  |
| (5) | 计日工 |  |  |
| (6) | 总承包服务费 |  |  |
| (四) | 规费 |  | － |
|  | 养老保险费 |  | － |
|  | 医疗保险费 |  | － |
|  | 失业保险费 |  | － |
|  | 工伤保险费 |  | － |
|  | 生育保险费 |  | － |
|  | 住房公积金 |  | － |
|  | 工程排污费 |  | － |
| (五) | 税金 |  | － |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五+六 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：          第   页 共      页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08

综合单价分析表

工程名称：         第     页  共     页

| 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  | 2.65 |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：         第     页  共     页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工费 | 分部分项预算价人工费+单价措施计费人工费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项预算价人工费+单价措施计费人工费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707005001 | 雨季施工费 | 分部分项预算价人工费+单价措施计费人工费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005002 | 冬季施工费 | 分部分项预算价人工费+单价措施计费人工费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算价人工费+单价措施计费人工费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项预算价人工费+单价措施计费人工费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707003001 | 非夜间施工照明费 | 分部分项预算价人工费+单价措施计费人工费 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 01B002 | 专业工程措施项目费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：         第     页  共     页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  | 0 |  | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：         第     页  共     页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：         第     页  共     页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：         第     页  共     页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  | 0 |  |  | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：         第     页  共     页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：         第     页  共     页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：         第     页  共     页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费+住房公积金+工程排污费 |  |  |  |
| 1.1 | 养老保险费 | 其中：计费人工费+其中：计费人工费+人工价差-脚手架费人工费价差 |  |  |  |
| 1.2 | 医疗保险费 | 其中：计费人工费+其中：计费人工费+人工价差-脚手架费人工费价差 |  |  |  |
| 1.3 | 失业保险费 | 其中：计费人工费+其中：计费人工费+人工价差-脚手架费人工费价差 |  |  |  |
| 1.4 | 工伤保险费 | 其中：计费人工费+其中：计费人工费+人工价差-脚手架费人工费价差 |  |  |  |
| 1.5 | 生育保险费 | 其中：计费人工费+其中：计费人工费+人工价差-脚手架费人工费价差 |  |  |  |
| 1.6 | 住房公积金 | 其中：计费人工费+其中：计费人工费+人工价差-脚手架费人工费价差 |  |  |  |
| 1.7 | 工程排污费 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

# 第七章  投标文件技术部分格式

工程施工招标

投 标 文 件

项目名称：

投标文件内容：    	    投标文件技术部分

投标人：                         （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：       	        （签字或盖章）

日      期  ：    年    月    日

### 目    录

一、施工组织设计

二、项目管理机构配备情况

三、施工经验

四、企业信誉

### 一、施工组织设计

1.1投标人应编制施工组织设计，包括招标文件第一卷第一章投标须知11.2.4项规定的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。编制文明施工措施必须保证达到投标函附录规定的省级安全文明样板工地标准并切实可行，如达不到标准，招标人将组织整改，整改发生费用由承包人承担。此项要求投标人必须在投标函中明确承诺。

1、工作表名称：封面

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 工程名称： |  |
| 招标方式： |  |
| 文件类型： | 投标文件 |
| 项目编号： |  |
| 项目名称 |  |
| 投标文件内容： |  |
| 投标人： |  |
| 组织代码证编码 |  |
| 法人定代表人或委托代理人： |  |
| 日期: |  |

2、工作表名称：技术标文件组成

| 技术标文件组成 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 项目名称 | 文件名称 |
| cm | 施工组织设计 |  |
| cm0101 |  |  |
| cm01.. |  |  |
| cm.. .. |  |  |
| cm0901 | 主要技术经济指标 |  |
| pt | 项目经理部 |  |
| pt01 | 项目管理机构配备 |  |
| pt02 | 注册建造师 |  |
| pt03 | 技术负责人 |  |
| pt04 | 项目管理机构配备情况辅助说明资料 |  |
| ec | 企业信誉 |  |
| ec01 | 管理体系认证 |  |
| ec02 | 良好行为记录 |  |
| ec03 | 不良性为记录 |  |
| ce | 施工经验 |  |
| ce01 | 企业业绩 |  |

1.2 施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

1.2.1  拟投入的主要施工机械设备表            表9.1

1.2.2  劳动力计划表                          表9.2

1.2.3 计划开、竣工日期及施工进度计划         表9.3

注：绘制横道图或以插入图片方式表述网络图

1.2.4 施工总平面图                           表9.4

注：以插入图片方式表述施工总平面图

1.2.5临时用地表                              表9.5

1.2.6材料供应计划表                          表9.6

3、工作表名称：表9.1拟投入的主要施工机械设备表

| 拟投入的主要施工机械设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机械、设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 进场时间 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、工作表名称：表9.2劳动力计划表

| 劳动力计划表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 单位：人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

5、工作表名称：表9.3计划开、竣工日期及施工进度计划

注：绘制横道图或以插入图片方式表述网络图

6、工作表名称：表9.4施工总平面图

注：以插入图片方式表述施工总平面图

7、工作表名称：临时用地表

| 临时用地表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 用途 | 面积（平方米） | 位 置 | 需用时间 | 备注 |

8、工作表名称：表9.6材料供应计划表

| 材料供应计划表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 进场日期 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |

二、项目管理机构配备情况

2.1项目管理机构配备情况表                    表9.7

2.2注册建造师简历表                          表9.8

2.3项目技术负责人简历表          表9.9

2.4项目管理机构配备情况辅助说明材料          表9.10

2.5拟分包（劳务）项目情况表                  表9.11

9、工作表名称：表9.7项目管理机构配备情况表

| （1）项目管理机构配备情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 职务 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程情况 |  |  |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 注册单位 | 项目数 | 主要项目名称 |  |

10、工作表名称：表9.8注册建造师简历表

| （2）注册建造师简历表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 身份证号 |  |  |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 担任注册建造师年限 |  |  |
| 注册建造师资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |  |

11、工作表名称：表9.9项目技术负责人简历表

| （3）项目技术负责人简历表 工程名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 身份证号 |  |  |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |
| 职称证书编号 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 | 工程质量 |

12、工作表名称：表9.10项目管理机构配备情况辅助说明材料

（4）项目管理机构配备辅助说明资料

一旦我单位成交，将实行注册建造师负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。

13、工作表名称： 表9.11拟分包（劳务）项目情况表

| 拟分包（劳务）项目情况表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟分包项目 | 主要内容 | 预计造价 | 分包人名称 | 住址 | 法定代表人 | 资质证书号 | 资质等级 |

三、施工经验

3.1企业业绩一览表                            表9.12

14、工作表名称：表9.12企业业绩一览表

| 企业业绩一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 合同金额 | 建设地点 | 工程性质 | 注册建造师 | 开工时间 | 竣工时间 | 竣工质量标准 |

四、企业信誉

4.1企业信誉表-管理体系认证                   表9.13

4.2企业信誉表-企业良好记录表                 表9.14

15、工作表名称：表9.13企业信誉表-管理体系认证

| 企业信誉表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ec01 管理体系认证 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 管理体系名称 | 证书覆盖范围 | 认证机构 | 注册号 | 生效时间 | 有效期 |

16、工作表名称：表9.14企业信誉表-企业良好记录表

| 企业信誉表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ec02 企业良好记录表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 良好记录名称 | 良好记录内容 | 证书或文件号 | 发文或发证机关 | 发文或发证时间 | 生效时间 | 有效期 |

# 第八章  投标文件资格审查部分格式

工程施工招标

投 标 文 件

项目编号：

项目名称：

投标文件内容：    	    投标文件资格审查部分

投标人：                             （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：       	            （签字或盖章）

日      期  ：    年    月    日

### 目    录

一、投标人营业执照复印件；

二、投标人资质证书复印件；

三、投标人安全生产许可证复印件；

四、投标人贰级及以上建造师注册证书及其有效的安全生产考核证书复印件；

五、技术负责人岗位证书或职称证书复印件

六、投标人质检员岗位证书复印件；

七、投标人安全员安全生产考核证书复印件；

八、业绩证明资料

九、其他资料。